淮南师范学院泉山校区教学楼B区南北路粘贴花岗岩、图书馆北面一楼密集书库地面改造等工程询价函

编号：2020-后勤维修-08

淮南师范学院后勤保障处就泉山校区教学楼B区南北路粘贴花岗岩、图书馆北面一楼密集书库地面改造等工程备选库中进行询价。

1、项目名称：泉山校区教学楼B区南北路粘贴花岗岩、图书馆北面一楼密集书库地面改造等工程

2、工程质量：施工质量要求达到合格及以上标准

3、工期：本工程工期为20天

4、领取询价函时间：2020年8月11日上午8：30-下午5：30

5、领取询价函地点：泉山校区二食堂329室

6、报价书送达截止时间：2020年8月14日上午10：00，报价书二份（密封装袋）。

7、评选办法：采取经评审的合理最低价法选择施工单位。

8、工作量清单：见附表

9、报价说明

（1）工程中使用的主材按我方要求的品牌报价，施工时也必须按此品牌施工，其他主要材料必须选用市场常用的大厂生产的优质产品。

（2）工程材料报价时须考虑市场价格变化风险，结算不予调整。

（3）本清单工作量为概算量，实际施工时数量可能有变化，决算按实际完成的工作量进行计算。

（4）各单位须按照2018年安徽省工程计价定额编制详细的预算书及报价汇总表(须含单位工程造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、分部分项工程量单价分析表、措施项目计价表、规费和税金计价表、主要材料价格表等)。

（5）报价书每一页加盖公章。

（6）各单位须自行查看施工现场条件，并根据施工条件进行报价。

（7）施工使用的水电费用，由施工方支付，按工程总造价7‰收取。

（8）所有施工必须按照相关规范进行，做到整齐、美观。

（9）所有垃圾须外运出校园，报价时须含垃圾外运、处置的费用。

（10）该项目的报价限价为152810.61元，高于限价报价无效。

淮南师范学院资产与实验室管理处

二〇二〇年八月十日

附表：

1、泉山校区教学楼B区南北路粘贴花岗岩工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼B区南北面粘贴大理石地面 | 1、采用25厚600*600花岗岩； 2、30厚1:3水泥砂浆粘贴； 3、颜色要求和原花岗岩颜色相似。 | 203m2 |
| 2 | 教学楼B区南北路粘贴花岗岩路面 | 1、采用25厚400*200和300*300花岗岩； 2、30厚1:3水泥砂浆粘贴； 3、颜色要求和原路面花岗岩颜色相似。 | 356m2 |
| 3 | 花岗岩路面刻字、描红 | 在花岗岩路面刻字，字体由学校提供，共22个字，字体大小600-700；字体描红 | 1项 |
| 4 | 垃圾外运 | 所有建筑垃圾外运 | 1项 |

2、泉山校区一食堂教工窗口新增隔断工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢隔断 | 具体要求见下图（包含不锈钢门） | 22.8m2 |
| 2 | 橱柜 | 具体要求见下图。 | 4.16m |
| 3 | 垃圾外运 | 所有建筑垃圾外运 | 1项 |

3、泉山校区图书馆北一层密集书库地面改造工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面粘贴地板砖 | 1、选用800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3、选用“格莱斯”“马可波罗”“冠珠”“新中源”“东鹏”的优等品地面砖 | 108.24m2 |
| 2 | 方管骨架制安 | 1、方管骨架宽200*高300； 2、采用大厂国标25*25*1.0镀锌方管焊接，横撑间距不超过400mm，两边加斜撑。 3、钢龙骨刷防锈漆二道。 4、安装在地面静电地板下口，采用膨胀螺丝固定，报价时考虑施工难度。 | 22.4m |
| 3 | 铝塑板粘贴 | 粘贴在方钢骨架上，采用“夏星”“吉祥”3mm18丝闪银色铝塑板。 | 8.96m2 |
| 4 | 拆除 | 1、室内原静电地板及骨架拆除 2、室内其他零星拆除 | 1项 |
| 5 | 垃圾外运 | 所有建筑垃圾外运 | 1项 |

4、泉山校区3#专家过渡楼401、501室内卫生间维修工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面粘贴地板砖 | 1、选用300*300防滑地砖，干水泥擦缝； 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层； 3、选用“格莱斯”“马可波罗”“冠珠”“新中源”“东鹏”的优等品地面砖； | 15.39m2 |
| 2 | 墙面粘贴瓷砖 | 1、600*300面砖，填缝剂填缝（粘贴前先将面砖浸水2h以上）； 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层； 3、选用白色“格莱斯”“马可波罗”“冠珠”“新中源”“东鹏”的优等品墙面瓷砖。 | 28.37m2 |
| 3 | 墙面、地面抹灰 | 墙面、地面20厚1:2.5干硬性水泥砂浆抹灰 | 43.76m2 |
| 4 | 卫生间墙地面防水 | 1、部位：卫生间地面及墙面，高度0.9m； 2、采用卫生间防水涂料聚合物水泥基防水材料； 3、需涂刷两遍，厚度达到规定要求，且涂满、无遗漏，与基层结合牢固,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍。 4、阴阳角、管道接口处加强处理。 | 43.76 m2 |
| 5 | 坐便器安装 | 购安“安华”、“法恩莎”、“箭牌”、“恒洁”；含三角阀、上下水软管购安。 | 4个 |
| 6 | 立式洗脸盆更换 | 更换的立式洗脸盆要求与学校原样式相同，含三角阀、水龙头、上下水软管购安。 | 4个 |
| 7 | 给水管安装 | Φ20PPR给水管安装 | 30m |
| 8 | 拆除 | 1、室内地面地砖及0.9m高墙面瓷砖铲除 2、室内马桶、台盆、水管等其他零星拆除 | 1项 |
| 9 | 垃圾外运 | 所有建筑垃圾外运 | 1项 |

5、泉山校区校友亭基础工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校友厅地面粘贴花岗岩 | 1、亭子正六边形基础地面贴花岗岩， 2、采用25厚300*300花岗岩； 3、30厚1:3水泥砂浆粘贴； | 24m2 |
| 2 | 校友厅柱基础 | 1、亭子六个柱做基础； 2、基础尺寸长700*宽700*1000深； 3、制安基础钢筋骨架，主筋采用8*Φ16螺纹钢，箍筋采用Φ8@100； 4、采用C25商品砼浇筑。 | 6个 |
| 3 | 校友厅地面 | 1、60厚级配碎石垫层； 2、100厚C25现浇商品混凝土，配单层双向钢筋，采用Φ12@150； 3、烧结实心砖砖砌地面，高度200mm； 4、砌体20厚水泥砂浆抹面； | 24m2 |
| 4 | 土方人工开挖 | 1、校友亭地面及柱基土方开挖 2、花岗岩地面土方开挖 | 4.94m3 |
| 5 | 垃圾外运 | 所有建筑垃圾外运 | 1项 |