淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程

竞争性磋商文件

招标编号：AHAR-20210128

招   标   人：淮南师范学院

招标代理机构：安徽安然工程造价咨询有限责任公司

二零二一年一月

目   录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同格式及条款

第五章  工程技术经济要求

第六章  磋商响应文件格式

# 淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程

# 第一章 竞争性磋商公告（一次）

项目概况： 安徽安然工程造价咨询有限责任公司受淮南师范学院的委托，现对“淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程”进行竞争性磋商，欢迎潜在的供应商前来投标，并于2021年2月23日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHAR-20210128

2、项目名称：淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程

3、工程地点：淮南市田家庵区

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：427804.61元

6、资金性质：财政资金

7、标段划分及最高限价：

| 包号 | 名称 | 控制价（最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程 | 427804.61元 |
| 合 计 | 427804.61元 |

8、采购需求：根据项目高低压配电的图纸及相关资料和说明，由中标单位以包干方式进行承包，包工包料，包工程质量、工期与安全，包验收送电。具体详见施工图纸、工程量清单及答疑等内容。

9、资格审查方式：资格后审

10、项目性质：机电工程。

11、质量标准：合格

12、合同履行期限：30日历天

13、本次招标  不接受  联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具备独立法人资格，须提供有效的营业执照；

2.具有有效的安全生产许可证。

3.本项目的特定资格要求：

资质要求： ①具有电力工程施工总承包三级及以上资质、输变电工程专业承包三级及以上资质或机电安装专业承包贰级及以上资质，同时须取得国家电监会颁发《承装（修、试）电力设施许可证》（同时具有承装三级及以上、承修三级及以上、承试四级及以上）。 ②项目经理资格要求：具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证），注册执业单位为本公司，提供自开标之日起往前追溯半年内连续3个月的社保证明（加盖社保局公章的社保证明或网页查询截图）或事业单位证明（主管部门出具）。

4.投标人信誉要求：（提供网页截图或承诺）

①未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人受惩黑名单；

②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

③未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

④未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标。

三、获取采购文件

1.报名时间：2021年02月08 日起至投标截止时间，每天8:30-11:30；14:30-17:30 (北京时间，节假日不放假)。

2.报名方式：现场报名

3.报名地点：淮南市上东锦城22栋5层12室，安徽安然工程造价咨询有限责任公司，报名时须携带投标单位营业执照复印件（加盖公章）。

4.招标文件领取：同报名地点。

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年02月23 日9点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10个日历天）

2、地点：淮南市田家庵区洞山东路居仁村西200米安徽省绿沃置业有限公司一楼大厅 。

五、开启

1.时间：2021年02月23 日9点00分（北京时间）

2.地点：淮南市田家庵区洞山东路居仁村西200米安徽省绿沃置业有限公司一楼大厅  。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金

①投标保证金的金额：¥8000.00元（人民币捌仟元整）。

②投标保证金的形式：现金方式

③投标保证金的提交：开标当日，递交投标文件时现场缴纳，否则其提交的投标文件作为无效文件。

2、特别提示：

疫情期间，只允许各投标人委派一名授权委托人手持授权委托书前来开标现场。授权委托人必须佩戴口罩，配合疫情防控措施，做好个人疫情防护。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 淮南师范学院

地    址： 淮南市洞山西路

联系人：   孟莹

联系方式： 0554-6862986

2.采购代理机构信息

名    称： 安徽安然工程造价咨询有限责任公司

地　　址： 淮南市田家庵区上东锦城22栋512

项目联系人：齐泉、 刘兢

联系方式：　0554-6651739、18755430851

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

（一）投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：淮南师范学院 联系人：孟莹 联系方式：0554-6862986 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：安徽安然工程造价咨询有限责任公司 地 址：淮南市田家庵区上东锦城22栋-512 联系人：刘兢、齐泉 电 话：0554-6651739、18755430851 |
| 3 | 项目名称 | 淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程 |
| 4 | 建设地点 | 淮南市田家庵区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 见本项目磋商公告 |
| 8 | 质量要求 | 施工要求的质量标准：合格 |
| 9 | 工期 | 30日历天 |
| 10 | 承包方式 | 总承包 |
| 11 | 质保期 | 2年 |
| 12 | 供应商资质条件 | 详见竞争性磋商公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 详见竞争性磋商公告 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 投标预备会 | 不召开 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | 清单、澄清文件、答疑文件 |
| 17 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 18 | 磋商保证金 | 投标保证金：详见磋商公告。 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 最高投标限价或其计算法 | 采用 工程量清单 报价法，本项目的计量及计价规则按《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、造价[2019]7号文（税金为 9%）、其他相关资料。 |
| 22 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计部门审计后支付至工程审计结算价款的97%，扣留工程审计结算价款的3%作为质保金，在质保期满无异议后退还（无息）。 |
| 23 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 24 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份 |
| 25 | 装订要求 | 1、投标文件一份正本和四份副本分别用信封密封（注：正本一份作为一个密封件，副本四份作为一个密封件），并标明招标项目名称、招标项目编号、投标供应商名称及“正本”或“副本”字样。 2、提供工程量清单报价书（软件版）、投标文件电子版用U盘存储递交（放入投标文件正本中）。 |
| 26 | 封套上写明 | 封袋上注明：采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称，供应商地址，并注明“在2021年02月23日上午9 时00分（投标截止时间）之前不得启封”字样。 |
| 29 | 投标截止时间 | 2021年02月23日9点00分（北京时间） |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 32 | 履约担保 | 履约保证金数额：中标价的5%（人民币） 承包人收到中标通知书后，合同正式签订前，以转账的形式递交至发包人指定账户。逾期递交或未足额递交的，视为放弃中标资格，投标保证金不予退还，招标人有权另行确定中标人并与其商签合同，或以其他方式选择承包单位。工程竣工验收合格后15日内一次性返还履约保证金（无息）。 |
| 33 | 控制价（最高限价） | 控制价为：¥427804.61元（人民币） |
| 34 | 工程量的核实与调整 | 1、本次招标采用标前核量方式。 2、由招标人或其委托的造价咨询单位编制的工程量清单，作为本次招标的基础依据，工程量清单的项目名称、项目特征及工作内容的描述、是按图纸、招标文件、施工方案等相关资料编制，投标人要认真核对，投标人如发现工程量清单中有清单描述错误的、工程量少算、多算、计算有误的在答疑前以书面形式提出，如分部分项的工程量与经过核对的工程量清单误差在-3%～3%之内（包括±3%），不予调整；超出-3%～3%以外的，经核对确认后，调整工程量清单，若不提出，中标后不作调整，中标人应按图纸、招标文件、施工方案、工程量清单等相关资料要求内容完成施工任务。 3、若中标人未在规定时间内进行核对，或者因中标人原因未在规定时间内完成核对，视同中标人认可招标人所提供的工程量清单。 |
| 35 | 投标人提出问题及答疑的截止时间 | 投标截止日3日前。 |
| 36 | 招标人答疑澄清 回复时间及方式 | 投标截止日3日前。 请各位投标人注意查看有关答疑内容（报名时所留邮箱），如不及时查看造成后果由投标人自负。投标单位因未上网查阅而由此造成的错投等问题将由投标人自行承担。 |
| 37 | 招标代理服务费 | 中标人在收到中标通知书前向招标代理机构缴纳中标服务费，可以以转帐的形式缴纳。中标服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）等文件规定收取。 招标过程中所涉及的其它费用均由中标人承担。 |
| 38 | 承包方式 | 本工程实行包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收送电的总承包。 |
| 39 | 现场情况 | 投标人应对工地进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、及任何其他足以影响报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、变更、工期延长申请将不被批准。 |
| 40 | 投标报价 | 1、本工程的投标报价采用按工程量清单报综合单价及总价。 2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 3、投标人的投标报价，应是完成本须知前附表所列建设工程施工合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。 4、本工程由投标人依据招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑、澄清、补充文件以及工程质量、工期、承包范围、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，结合投标人实际情况自主编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人成本价。投标人应充分考虑工程施工时间各类建材的市场风险，费用单列，今后不做调整（招标人指定的可调价格材料除外）。 5、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内。 6、投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。按工程量清单《税金清单》中所列项目计取。 7、本工程投标报价采用综合单价法。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润等，并考虑风险因素。 8、本工程暂列金额虽在投标时计入报价，不视为投标人所有，由招标人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；工程竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。 9、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则按废标处理。不接受投标人以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。投标人不得以不平衡报价为由在一项或多项综合单价中，低于成本进行投标报价。投标人自行承担报价风险，综合单价在工程决算时不予调整。 10、本项目采用《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》等相关配套计价依据进行计价。 |
| 41 | 中标人义务 | 1、投标人对工程不转包不分包，一经中标，工程项目负责人和项目部人员全部落实到位，响应招标文件。 2、中标单位有依法纳税义务，中标后与税务部门签订纳税承诺书。 3、中标单位领取中标通知书后5个工作日内须缴纳履约保证金，7日内签订合同。 4、中标人在合同签订后7个工作日内办理完结劳务用工工资支付一卡通。设立农民工工资专用账户，在本市的商业银行设立农民工工资专用账户，按月或按季度缴存不低于档期工程款支付节点报价清单的25%或当期工程施工人员全额工资。 5、外地施工企业中标后，须按相关规定办理进淮备案。 如中标后不履行中标人义务，业主有权取消其中标资格，并没收履约保证金。 |
| 42 | 标后约谈 | 投标人中标后，在公示期内，接到招标人通知，应由企业副总经理级别以上负责人与拟派本工程项目经理手持单位介绍信参加标后约谈，否则视为放弃中标资格，招标人有权对其造成的一切损失进行追偿。 |
| 43 | 其他要求 | 1、招标文件的最终解释权归采购人。 2、如竞争性磋商文件中出现前后不一致的描述，各章节解释优先顺序依次为竞争性磋商公告＞投标须知前附表＞评标办法＞竞争性磋商文件其他内容。 |

（二）总 则

1.适用范围

1.1、本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目的采购。

2.有关定义

2.1、招标人：系指本次采购项目的招标方。

2.2、招标代理机构：系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3、投标人：系指购买了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次磋商响应文件的供应商。

3. 资格审查方式及合格的投标人

本磋商项目采用资格后审方式确定合格的投标人。

3.1、合格的投标人应符合磋商公告载明的投标资格。

3.2、投标人如果存在下列情形之一的，不得参加本项目投标：

（1）投标人不得为招标人或招标代理机构的附属或相关机构；

（2）投标人不得分包和转包，不得低于成本价投标；

（3）法律和行政法规规定的其他情形。

4、磋商费用

投标人必须自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（三）磋商文件

5. 磋商文件的组成

5.1 磋商文件用以阐明所需项目采购招标程序和合同主要条款。磋商文件由下述部分组成：

1.磋商公告

2.投标人须知及前附表

3.评标办法

4.合同格式及条款

5.工程量清单

6.招标图纸

7.磋商响应文件格式

8.需提供的其它材料

6. 磋商文件的澄清

投标人对磋商文件如有疑问，可要求澄清。应在投标截止日前3日书面提出答疑，逾期视同无异议。招标人对在此规定时间里收到的且需要做出澄清的问题予以网上回复，该澄清内容为磋商文件的组成部分。

7. 磋商文件的修改

7.1至投标截止日前3日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改磋商文件，直接在网上发布。该修改内容为磋商文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本磋商文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以网上形式发布。该修改内容为磋商文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

（四）磋商文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9.磋商响应文件语言

磋商响应文件应用中文书写。磋商响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。金额单位为人民币。

10.磋商响应文件的组成

10.1磋商响应文件主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法人授权委托书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）工程量清单报价书；

（5）施工组织设计；

（6）资格审查资料；

（7）投标单位信誉

（8）售后服务

（9）其它材料。

11.投标报价

11.1投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内相应施工设计、工程量清单的全部内容，以总造价为报价。

11.2本工程的投标报价采用综合报价法。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、招标代理费等并考虑施工期间的风险费用。

11.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。中标后在签订合同和施工过程中，中标单位不得以不完全了解现场情况为由，提供任何形式的增加工程造价和索赔要求。

11.4除非合同中另有规定，所有根据合同或其他原因应由投标人支付的设计费、税金、保险费、包装费、间接费（含规费）、利润、税金、（质检）自检、缺陷修复和其他应缴纳的费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险都要包括在投标人提交的单价、合价和投标价格中。投标报价为投标人在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

11.5磋商供应商应填写工程量清单中所有工程细目的单价和价格。磋商供应商没有填入单价或价格的细目在实施时招标人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在工程量清单的其他单价和价格之中。

11.6投标单位应认真对现场进行踏勘，对建设工程的地理位置，施工现场的场地环境一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察看和研究，作出自己的判断结论和估价，报价要充分考虑上述因素。中标后在签订合同和施工过程中，中标单位不得以不完全了解现场情况为由，提供任何形式的增加工程造价和索赔要求。

11.7招标控制价编制

《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、造价[2019]7号文（税金为 9%）、其他相关资料。

采用2021年1月淮南市工程价格信息，采用2021年1月合肥市工程价格信息，信息价没有的材料按照周边城市同期信息价或市场询价列入。

12.投标有效期

12.1磋商响应文件从投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第12项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其磋商响应文件被拒绝。

12.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前以网上发布的形式要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还，但其磋商响应文件为无效标。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13.投标保证金

13.1 投标保证金为磋商响应文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交磋商响应文件同时向招标代理机构递交投标人须知前附表第13项要求的投标保证金。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4招标代理机构将在中标供应商支付所有招标代理服务费的费用。

13.5 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

13.6 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未能做到按本须知第24条规定签订合同；

（3）中标供应商未按投标人须知前附表规定缴纳招标代理服务费或提交履约保证金的；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本磋商文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金但仍不足以弥补招标人损失的，招标人可以继续要求中标供应商赔偿损失。

14.磋商响应文件的格式

14.1磋商响应文件的编制:投标人须编制由本须知前附表第17条规定组成的磋商响应文件正本一份，副本四份，电子版投标文件普通光盘或U盘一份（含商务标及技术标部分），电子版随正本封装。磋商响应文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，副本可以用正本的完整复印件（副本封面须加盖公章），并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2磋商响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.3全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

（五）磋商响应文件的递交

15.磋商响应文件的密封、标记和递交

15.1 投标人将磋商响应文件正本和肆份副本分别用信封密封（注：正本一份作为一个密封件，副本肆份作为一个密封件）电子版随正本封装，并标明磋商项目名称、磋商项目编号、投标人名称及“正本”或“副本”字样。磋商响应文件未按要求密封和标记将导致投标被拒绝。

15.2投标人应将磋商响应文件按照本须知第15.1条至第15.2条的规定进行密封后，按投标人须知前附表注明的投标截止时间及地址送至指定地点。

15.3磋商响应文件应在本磋商文件须知前附表中规定的截止时间前送达，逾期送达的或未送达指定地点，磋商响应文件将被拒收。

15.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为磋商响应文件的组成部分。

（六）磋商响应文件的评估和比较

16．开标、评标时间

16.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

16.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表（授权代表应携带法人授权委托书原件及本人身份证）参加开标会，并签到。

16.3 开标时，由投标人授权代表检查磋商响应文件的密封情况，对符合密封要求的磋商响应文件将送达磋商小组进行评审。

17．磋商小组组建、磋商程序及定标原则

17.1 磋商小组组建： 招标人或招标代理机构根据招标内容的特点依法组建磋商小组。磋商小组由专家和招标人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家不能少于三分之二。

17.2 磋商响应文件的拆封：对送达的符合密封要求的磋商响应文件，在监督人员的监督下由磋商小组组长拆封投标人的响应文件。

17.3本次磋商活动采用的评审方法详见第三章评标办法。

18.磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容磋商小组可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

19.无效磋商响应文件条款

磋商小组评审时，投标人或其磋商响应文件出现下列情况之一者，应为无效磋商响应文件：

（一）投标人未按磋商文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备磋商文件规定的资格要求的；

（三）投标报价超出磋商文件规定的控制价的；

（四）投标有效期、工期等条款不能满足磋商文件要求的；

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（六）磋商响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

20.废标条款

磋商小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

21.推荐中标候选人

根据磋商文件规定的评标办法及标准，磋商小组依照候选投标人最终有效报价由低到高，报价顺序推荐中标候选1-3人，以最终有效报价最低者确定为中标人。

（七）定标与签订合同

22.定标原则

招标人或其授权的招标代理机构应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。

23.中标通知

23.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方在刊登本采购项目磋商公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期满后招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

23.2《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

23.3在合同签订后5个工作日内，退还中标供应商的投标保证金。

24.签订合同

24.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和中标供应商磋商响应文件，参照本磋商文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和中标供应商磋商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

24.2磋商响应文件、磋商文件的修改文件、中标供应商的磋商响应文件补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

24.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.4中标人因不可抗力、未按磋商文件规定递交履约保证金或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

25.履约保证金

25.1合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第31项规定的金额向招标人提交履约保证金。

25.2若中标人不能按须知第25.1款的规定执行，招标人将有充分的理由没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

# 第三章 评标办法

第一条 为了做好本项目项目竞争性磋商招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》和实施条例、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对供应商标书的比较方法。

第三条 采购人负责抽取组织不少于  3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．    评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会对投标文件独立评审，按照综合得分由高到低的原则确定中标候选人。

第八条  评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

第九条 评委会按下表内容进行投标有效性评审。

1、有效评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不超过预算价 |
| 2 | 资格评审标准 | 供应商资格 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 项目经理资质 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合磋商文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 从投标截止之日起90日历天 |
|  |  | 质量标准 | 符合磋商文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 满足磋商文件要求 |

注：资格评审要求：必须全部通过，如有任何一项不合格则按无效标处理。

（1）以上证书、资料等复印件放在在技术标内。

（2）如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书资质等级等相关主要内容。

（3）本项目招标无需提供原件（如投标人自认为需提供的除外）。但投标文件中须提供影印件或扫描件，并保证影印件或扫描件清晰易于辨认，若因为影印件不清晰影响评标委员会评标的，其后果由投标人自行承担。

2、二次（或报价评审

磋商小组依次与通过有效性评审的投标人进行磋商，在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经投标人同意不得向任何人透露当事人技术、价格或其他重要信息。

磋商结束后，各通过有效性评审的投标人进行二次报价。如果磋商小组认为有必要，可以要求磋商申请人进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，磋商申请人下轮报价不得高于上一轮报价，否则视为无效报价。成交人的最终报价作为签订合同的依据。

2、详细评审（100分）

|  | 评分因素 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （50 分） | 认证情况（3分） | 具有质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全体系认证，且证书在有效期内的，一项得1分，满分3分； |
|  | 企业业绩 （9分） | 自2018年2月1日以来承担过40万及以上的类似电力工程业绩，满足资格要求的基础上每增加一个得3分，满分9分；（以合同签订时间为准，项目须已竣工，须同时提供施工合同、中标通知书、竣工验收报告）。 |
|  | 项目经理 （6分） | 自2018年2月1日以来项目经理承担过40万及以上的类似电力工程业绩，每一个得2分，满分6分；（以合同签订时间为准，项目须已竣工，须同时提供施工合同、中标通知书、竣工验收报告）。 |
|  | 施工方案 （15分） | 1、内容完整性和编制水平：工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；整体编制合理符合规范要求（0～3分）。 2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施：各主要施工方案及验收送电方案符合项目实际情况的；各主要施工方案编制合理、可行（0～3分）。 3、质量管理体系与措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，制度健全；主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准（0～3分）。 4、工程进度计划与措施及施工网络：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施；各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求（0～3分）。 5、安全、文明施工管理体系与措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度制度健全；安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求；现场防火、社会治安安全措施得力（0～3分）。 |
|  | 设备品牌认可度（11分） | 1、对低压框架断路器、塑壳断路器、真空断路器、干式变压器、线缆的品牌、系列、档次，对照第五章工程经济技术相关要求，每符合一项的得1分，总分5分。高于要求，并提供相关证明的，评委可酌情给予1-3分。 2、根据投标人其他设备的品牌、性能及认可度等，评委可酌情给予1-3分。 |
|  | 售后服务（6分） | 1、售后服务方案：方案内容详实，服务方案全面，切实可行，得6-4分；方案内容较详实，服务方案较全面，具有一定的可行性，得 4-2分；方案内容有待完善，服务方案基本满足项目需求，细节待完善，得2-1分。未提供不得分。 |
| 价格部分 （50 分） | 投标报价评审（50分） | 本项目设有最高投标限价，超过最高投标限价的为无效报价，将否决其投标。 1.价格分统一采用低价优先法计算即满足竞争性磋商文件要求且磋商后最低的投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*（50） （小数点后保留两位，第三位四舍五入）。 最低报价不作为中标的保证。 |

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标及评审指标通过标准的，为有效投标。

第十一条 如果综合得分相同的，以商务标得分最高的为排名靠前的中标候选人；若综合得分和商务标得分均相同，则采取投标人摇号方式确定中标候选人（摇号分两轮，第一轮摇出企业编号，第二轮摇出的第一位即为排名在前的中标候选人）

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 在评审过程中，评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评委会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

第十四条 投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

第十五条  评标后，评标委员会应制作评标报告。评委会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．  评标纪律

第十六条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十七条 在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十八条 本评标办法的解释权属于采购人。

# 合同格式及主要条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南师范学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：  。

2.工程地点：淮南师范学院

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：  。

5.工程内容：淮南师范学院泉山校区一食堂供电增容设备采购与安装工程，具体内容详见施工图及工程量清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：根据项目高低压配电的图纸及相关资料和说明，由承包人以包干方式进行承包，包工包料，包工程质量、工期与安全，包验收送电。具体详见施工图纸、工程量清单及答疑等内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2、合同价格形式：总价合同。除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证、可调价主材以及按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价格。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   经双方签章    生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：        账  号：

## 第二部分通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局

2017年9月22日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），

建市[2017]214号

## 第三部分专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：双方认可的会议记录、设计变更、经济签证、洽商等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工现场办公室、会议室、工人休息区、餐厅等。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划平面图。

1.1.3.10 临时占地包括：临时道路、临时生活区及材料加工区。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安徽省建设工程造价管理办法》以及国家、地方、省、市现行相关法律、法规、条例及规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑电气工程施工质量验收规范》等现行国家、行业及安徽省、淮南市有关验收规范和技术标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标图纸、有关技术标准和要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准、规范和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；提供完整四套图纸，不足部分由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的数量：见上款；

发包人向承包人提供图纸的内容：图纸、答疑及变更文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前5日提供施工组织设计（须经监理审批、发包人同意后，方可实施），每月25日前提交下月进度计划。

承包人提供的文件的期限为：施工前一周

承包人提供的文件的数量为：4套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版（一套）；

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人报告10日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：驻工地承包人办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：驻工地承包人办公室  ；

监理人指定的接收人为：  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：与工程有关的人员方可进场，进场前须经施工方同意。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场交接指定，场内和场外的交通安全均由承包人负责。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已开通。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不得提供给与本工程无关的第三方    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归承包人和发包人共同所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得提供给与本工程无关的第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：经发包人批准后由发包人承担，否则由承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：标前核量时提出，中标后不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：外部工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、安全文明施工等进行监督管理事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供一路临时用电以供施工使用，承包人在发包人指定取电处自费安装电表接出电缆至现场供应施工用电，同时承包人具有防备市政临时断电措施，在临时断电时能够提供施工电力，费用承包人在投标报价时已予以充分考虑。

施工临时给排水：发包人提供一个供水口，承包人在发包人指定供水处自费安装水表接出管线至现场供应施工用水，如水量不能满足，由承包人自费解决。发包人提供一个市政排水出口，排水管线接驳由承包人自行解决，如排水容量不能满足，由承包人自费解决，费用承包人在投标报价时已予以充分考虑。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /        。

发包人是否提供支付担保：    不提供   。

发包人提供支付担保的形式：    /        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地档案管理部门的要求进行提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：提交3套完整、规范、合格的书面工程竣工资料及1套完整、规范、合格的电子版竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：工程完工后一个月内，承包人提供 3 套符合相关标准的竣工图及相关验收资料（包括电子档），费用已在投标报价时充分考虑。承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善按时提交的，将向发包人承担5万元的违约金，并承担因此而造成的一切后果。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按当地档案管理部门的要求进行提供。

（10）承包人应履行的其他义务：1）积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的计划生育、卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。2）承包人必须遵守淮南地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进淮施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、外运渣土处置费等，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。3）高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。4）废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。5）在校园内严格遵照《淮南师范学院基建工程安全文明施工管理办法》执行

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面履行合同内容。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担由此造成的经济及工期损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺岗一天罚款1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以3万元罚款作为违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以3万元罚款作为违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人/次的罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须提前一天向发包人负责人请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以4000元/人/次的罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以4000元/人/次的罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包

主体结构、关键性工作的范围：全部工程

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：       /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金，金额为中标价的5%，承包人收到中标通知书后，合同正式签订前，以转账的形式递交至发包人指定账户。逾期递交或未足额递交的，视为放弃中标资格，投标保证金不予退还，招标人有权另行确定中标人并与其商签合同，或以其他方式选择承包单位。工程竣工验收合格后15日内一次性返还履约保证金（无息）。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

（1）工程质量控制：审查承包人的质量保证体系和控制措施，依据施工承包合同、设计文件、技术规范与质量检验验收标准，对施工质量进行全面控制和检查。按有关规定对工程质量进行检查、签证和验收。协助发包人调查处理工程质量事故等  。

（2）工程进度控制：审查承包人提交的工程进度计划，并以此作为工程进度控制的依据，督促承包人采取切实措施实现合同工期要求 。

（3）工程投资控制：审核承包人完成的工程量和价款，签署付款建议；对合同变更或增加项目，提出初审意见，报发包人审批确定。受理索赔申请，进行索赔调查，提出处理意见等  。

（4）施工安全监督：督促并检查承包人建立施工安全体系，完善安全措施、劳动防护和环境保护设施等，整个施工过程中定期和不定期检查、突击抽查安全施工和设备安全运行，发现安全事故隐患时有权直接下达停工令等  。

（5）合同管理：协助、配合发包人管理各种合同  。

（6）档案资料管理：对工程资料及档案及时进行整编，并在工程竣工验收时移交发包人。资料的归档和备案必须按照当地建设行政主管部门的规定执行，并承担此规定中的所有权力、义务和责任（包括处罚） 。

（7）现场文明施工管理、协调工作：全方位监督管理施工现场，协调发包人与承包人的相互配合关系，编发会议纪要并检查落实等。

（8）督促发包人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程承包人的开工准备工作（包括施工安全体系），具备开工条件后，征得发包人同意，签发开工通知  。

（9）审查承包人递交的施工组织设计、计划、临建工程布置等 。

（10）研究、讨论、答复承包人提出的建议和意见  。

（11）按有关规定进行验收，核查、签证承包人编制的竣工图纸和资料等  。

关于监理人的监理权限：监理人无权单方面确定合同变更、增加项目、增加项目的合同价款、索赔费用、签发开工通知，须经过发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：在施工现场为监理单位准备1间办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   执行监理合同    ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求： 合格。

5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家现行的《市政工程质量检验评定标准》、各专业《施工及验收规范》的规定执行。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：遵守国家和工程所在地及淮南师范学院有关治安保卫的管理规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：遵守国家和工程所在地及淮南师范学院有关治安保卫的要求。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人必须从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程（包括搭建的生活临设），并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按淮南市有关文件执行。

#### 7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：报送后10日内。

承包人在施工前编制总体施工组织设计，报监理人审核并经发包人批准后执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：报送后10日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行合同通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行合同通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方协商。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按1000元/天处罚承包人

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款（不含暂列金额）的5% （不包含赔偿发包人的损失）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等，如发生按工程变更签证办理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     30年一遇的极端天气                   ；

（2）    连续降大雨、大雪7天及以上            ；

（3）      /     。

7.8暂停施工

承包人原因引起的暂停施工，发包人不予工期和费用补偿，同时承包人对发包人造成的损失要进行赔偿。

发包人原因造成的暂停施工，给予工期顺延，工程价款调整方式为（1）方式。

(1).不因工程暂停施工进行工程价款调整。

(2).同意对人工单价进行调整。具体为：按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件与招标期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件相比，进行定额人工费单价价差的调整；调整的人工价差只计税金，不取费。调整范围仅限于复工后的工程量。

(3).同意对主要材料价格给予以调整。具体为：仅对可调材料价格按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的信息价与招标时采用的该地区信息价相比进行价差调整（具体日期为2021年01月）。调整的材料价差只计税金，不取费。但仅限于暂停施工（90天及以上）复工后的工程量。

(4).同意对人工和材料价格均进行调整，调整方法为（2）+（3）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

满足设计和有关规范、标准要求，质量保证资料齐全；其厂家、规格、型号、质量采购前应先由发包人和监理人书面签字确定，否则视为不合格，必须无条件退场，造成的一切损失由承包人自行承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定，选用前须经发包人和监理人书面签字确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人根据施工需要配置试验场所，并承担相关费用。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人根据施工需要自备试验设备，并承担相关费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工需要。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款，费用由承包人承担 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）根据工程需要发生的设计变更；

（2）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（3）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（4）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（5）暂定工作量的项目实际验收时增加或减少的数量；

以上变更须经发包人认可方为有效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》等相关配套计价依据进行计价。投标人应充分知悉并严格按照招标文件规定执行）经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

④以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省和淮南市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，重新组价的综合单价按中标时审定控制价和中标价间的下浮幅度下浮  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后5天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后5天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行合同通用条款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整

#### 12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

2、总价合同

总价包含的风险范围：除不可抗力、政策性调整、设计变更、工程变更之外的所有风险由承包人承担。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中  。

风险范围以外合同价格的调整方法：①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》等相关配套计价依据进行计价。投标人应充分知悉并严格按照招标文件规定执行）经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

④以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省和淮南市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，重新组价的综合单价按中标时审定控制价和中标价间的下浮幅度下浮  。

3、其他价格方式：           /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /       。

预付款支付期限：     /       。

预付款扣回的方式：     /       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /       。

预付款担保的形式为：     /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标文件要求。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月支付。

12.3.3 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.4 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按招标文件要求。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计部门审计后支付至工程审计结算价款的97%，扣留工程审计结算价款的3%作为质保金，在质保期满无异议后退还（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核（结算）和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款  。

（2）发包人支付进度款的期限：     /    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款和21条补充条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行合同通用条款。

（1）单机无负荷试车费用由   /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交后3天内清场

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后7天内。

竣工结算申请单应包括的内容：工程量清单及附件等涉及工程总价的相关文件。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行国家关于工程竣工结算的相关规定。

发包人完成竣工付款的期限：按付款节点执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按规范程序执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  7天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内   。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后28天内    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按15.3.1款扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）  3  %的工程结算审定款；

（3）其他方式:/。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：工程的质量保证金退付按附件1《房屋建筑工程质量保修书》规定执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行合同通用条款 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行合同通用条款。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     无     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人同意承包人工期顺延，涉及的费用不予补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人同意承包人工期顺延，涉及的费用不予补偿。

（7）其他：       /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行合同通用条款和国家规定承包人违约的其他情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由使用者支付实际发生的费用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家规定属于不可抗力的情形。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用由承包人承担。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定，并自担风险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /        。

选定争议评审员的期限：        /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /      。

其他事项的约定：          /         。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    淮南市中级   人民法院起诉。

#### 21、补充条款

21.1 承包人必须按照合同、招标文件要求和投标承诺采购材料，在采购材料前均需提供样品，由发包人组织对所投样品进行认定。若承包人不能提供令发包人满意的材料样品或提供的材料样品品质（如颜色、尺寸、色泽均匀度等）和质量不能满足设计或发包人要求，或材料产地与投标时承诺材料不符，或所投样品的价格与承包人投标报价不一致，承包人应承担由此产生的一切损失。同时发包人有权勒令其材料退场，并保留自行采购的权利，所发生费用从承包人的合同价中扣除。

承包人必须按照发包人认定的样品进行采购材料，满足招标文件、设计和有关规范、标准要求，保证采购材料发票、检验单、验收单等资料齐全。

21.2本工程工期紧，承包人必须合理安排施工，严禁无故停工。若承包人未能按期完成施工，每延误1天扣罚1000元；当承包人延误15天后仍无法完成施工，发包人有权解除合同，并由承包人承担一切损失。

21.3本项目产生的所有建筑和生活垃圾必须外运出校园，垃圾处理必须符合淮南市相关规定。

21.4 本项目所使用的水电费用由承包人按装表计量用水用电费用支付，无法装表计量的按工程总造价的3‰支付。

附件：工程质量保修书

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：执行建设部现行有关质量保修文件、规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗以及有保温要求的外墙保温工程及上面的装修工程为 5 年；

3、装修工程为2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：按国家及地方规定执行但不低于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

5.1、本工程约定的质量保修金按本合同专用条款15.3条的相关规定执行。

5.2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.3、发包人在质量保修期满无异议后14天内将剩余保修金（扣除因承包人未按4.1条保修而由发包人委托维修的费用），无息返还承包人。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由发包人从承包人的质保金中扣除，承包人不得对保修费用金额提出异议。。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：       账  号：

邮政编码：      邮政编码：

# 第五章  工程技术经济要求

1、技术标准和要求

1.1一般要求。

1.2特殊技术标准和要求。

1.3适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或工程建设标准、规范要求。

本工程采用的标准与规范：

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T11022-2011）

《交流高压断路器》（GB1984-2014）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013》

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)

《电力装置电测量仪表装置设计规范》(GB50063-2017）

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

2、主要技术要求：

2.1、低压开关柜的具体配置、相关技术要求、柜体尺寸等详见设计图纸。

2.2、低压出线总开关（框架断路器）、塑壳断路器要求必须严格按图纸设计参数选用“惠州海格电器有限公司”“上海诺雅克电器有限公司”“上海良信电器股份有限公司”“常熟开关制造有限公司”“上海电器股份有限公司人民电器厂”国内知名品牌产品，无功补偿器、浪涌保护器、电容器、互感器等必须严格按照图纸设计的规格型号、性能参数等配置，低压进线总柜的多功能表必须有用电计量功能，其它元器件的品牌，参照图纸设计的性能参数选用符合国家标准的优质产品。

2.3、高压开关柜的具体配置、相关技术要求、柜体尺寸等详见设计图纸，真空断路器选用“施耐德（陕西）宝光电器有限公司”“河南森源电气股份有限公司” “ 江苏大全高压开关有限公司”生产的知名品牌产品。其它元器件的品牌，须参照图纸设计的性能参数选用符合国家标准的优质产品。

2.4、干式变压器推荐品牌：

选用中电电气集团（江苏中电变压器制造有限公司）、江苏华鹏变压器有限公司 、三变科技股份有限公司、南京大全变压器有限公司生产的知名品牌产品。

2.5、电缆推荐品牌：

选用“远东电缆有限公司”“无锡江南电缆有限公司”“江苏上上电缆集团”“绿宝线缆（集团）有限公司”“兴乐集团有限公司”生产的正规国标产品。

注：（1）本工程的设备、材料、施工除必须达到以上标准和技术要求外，还应满足国家和行业的现行标准和相应的技术规范要求，以及设计图纸上要求的施工工艺标准、规范要求。并且上述这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（2）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、箱变要求

3.1 箱变采用目字型结构排列，箱变额定外壳级别为10K，箱变的设计使用年限不低于25年。在额定负载下及环境温度40℃，变压器室内温度不高于65℃，低压室内温度不高于55℃.

3.2 箱变骨架采用加厚镀锌钢材，以保证具有足够机械强度和抗腐蚀性；所有面板采用不低于1.5mm厚304不锈钢材质，表面防腐处理，中间为4cm保温隔热阻燃层加工而成；且箱门与箱体之间封闭严密，应设置不易被破坏、侵害的专用锁（暗锁），门铰链及紧固件如螺丝等应采用不锈钢材料，以保证运行寿命期内不发生锈蚀现象。

3.3箱顶盖应由不小于5%的坡度，顶盖不应积水。

3.4其他要求详见设计图纸。

4、其他说明

本项目属于配电房增容项目，施工单位不仅要完成图纸内项目的采购安装，还包括新配电房与原有配电房供配电设备的链接、原配电房部分桥架的拆除，以及高压开闭所出线柜CT更换调试等所有工作。

5、  施工图设计文件（另附）

1、图纸清单：详见招标人提供的施工图。

2、工程技术规范清单：详见招标人提供的施工图中所列。

3、标准图集清单：详见招标人提供的施工图中所列。

6、  工程量清单（另附）

第六章    投标文件格式

注: 1、本附件所有格式供制作文件时仅供参考,供应商应根据行业特点,结合本项目服务质量要求及本采购文件相关条款,对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

2、投标人须自行编制目录并注明页码，以便评标时查询。

（项目名称）工程

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

目  录

一、法定代表人身份证明

二、法人授权委托书

三、投标函

四、工程量清单报价书

五、施工组织设计

六、资格审查资料

七、投标单位信誉

八、售后服务

九、其他材料

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：                           年            月           日

经营期限：

姓名：                    性别：           年龄：       职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投  标  人：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                           （签字）

年        月        日

二、法人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号：                ）  的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

后附：法定代表人和被授权人身份证复印件

法定代表人签字或签章

被授权人签字

投标人名称（公章）

日期

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

手        机：

三、投标函

投标承诺函

致：   （招标人名称）

1、根据      （项目名称）      工程（项目编号：）招标文件要求，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）       元（￥：元）的总报价进行投标，并承诺按招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准等要求，承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、参与本项目投标活动系我方自愿行为，投标文件内容及资料没有弄虚作假。

3、我方已详细审核并认可全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本的有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于本企业成本，无低于成本的恶意报价行为。

4、我方自觉遵守国家及省、市有关招标投标的法律、法规、规章及规范性文件规定，自觉维护淮南市招标投标市场秩序。

5、我方服从现场工作人员管理。

6、我方保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，违者承担相应的法律和经济责任。

7、我方保证不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假恶意投诉。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

9、一旦中标，我方拟派   为本工程项目经理，其项目经理资质为   （专业）级建造师。我方保证按招标文件或开工令的要求如期开工，并按   天的工期竣工，移交整个工程。

10、一旦我方中标，我方保证工程质量达到合格 标准。

11、一旦我方中标，我方保证按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，并按投标文件中的施工组织设计组织施工，不转包、违法分包及使用挂靠队伍施工。一旦我方转包、违法分包、挂靠等违法违规行为查实，中标无效，已进场施工的无条件退场并承担相应的法律责任。

12、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，质量不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

13、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同，并及时进场施工，认真履行合同和其它各项承诺，保证工期、质量和安全。

14、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保，签订合同，按期进场，按期开工建设。

15、一旦我方中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理，积极配合相关管理部门的检查调查工作。

16、一旦我方中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。

17、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

18、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

19、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规和纪律，不发生违法乱纪行为；

20、承诺我单位将按照规定，加强对本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；

21、我方承诺：

（1）我单位在中标后依法向淮南市税务部门缴纳税收。

（2）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

（3）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

（4）我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处罚的规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受招标监管部门及相关单位的处理。

22、其他补充说明：     （补充说明事项）

23、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投 标 人：                      单位名称（盖章）

单位地址：

法定代表人或企业负责人：    （盖章或签字）

邮政编码：		电话：		 传真：

日期：年月日

四、工程量清单报价书

注：表中格式仅供参考，使用时应结合编制的依据和招标文件的要求作出相应调整。以造价软件生成格式为准。

| 单位工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 人工费调整 |  |
| 6 | 税金 |  |
| - | 合 计 |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程 量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 规费和税金清单计价表 |
| --- |
| 工程名称: 第 页共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 取费基数 | 费率（％） | 金额（元） |
| 一 | 规费 |  |  |  |
| 1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 2 | 社会保障费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 |  |  |  |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |

五、施工组织设计

一、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表。

（1）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

（2）确保工程质量管理体系与措施；

（3）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

（4）工程进度计划与措施及施工网络图；

（5） 确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

（6） 资源配备计划

      - 工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

      - 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

      - 劳动力安排计划及劳动力计划表；

（7）施工总平面图及临时用地表；

（8）工期、质量说明；

（9）有必要说明的其他内容。

六、资格审查资料

1. 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

注：附营业执照、资质证书（副本）等复印件并加盖公章

2、项目管理机构

拟任本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证书，以及自开标之日起往前追溯半年内连续3个月的社保证明（加盖社保局公章的社保证明或网页查询截图）或事业单位证明（主管部门出具），项目机构主要管理人员的职称证、注册证或上岗证书。

###### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

3、主要设备一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/商标 | 制造商 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压总开关 （框架断路器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压真空断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 干式变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | （其他投标人认为可以添加的） |  |  |  |  |  |  |  |

注：附相关设配或材料厂家提供的说明书

七、投标单位信誉（提供截图或承诺）

我单位承诺如下：

①未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人受惩黑名单；

②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

③未被中国政府采购网列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

④未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

- 售后服务（格式自定）

- 投标人业绩及项目经理业绩

十、其他材料

投标人根据项目情况需要提供的其他材料

最终报价或第二次报价表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 最终投标总价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 工 期 |  |
| 其他说明 |  |

投标人公章：                                   代理人签字：

年  月  日

注：本页<最终报价书>由投标人在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填（不需装订在磋商响应文件内），该表供磋商现场报价使用，打印该空表用于现场最终报价。考虑投标报价的方便，投标人在填写的最终承诺报价为合同总价，施工所需费用均包含在合同总价内。项目清单的价格按下浮值占投标报价百分比同比例下浮，暂列金额不参与下浮。